PRODUCT BACKLOG OFICIAL — CINEMAX CESDE

Estructuración Jerárquica: Épicas, Features, Historias de Usuario y Plan de Sprints

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | CESDE — Escuela de Nuevas Tecnologías y Administración |
| Submódulo | Metodologías Ágiles para la Programación (Jueves PM) |
| Grupo | GSN 4041 |
| Docente / Mentor | Ing. Jorge Eliécer Hernández S. |
| Estudiante / PO / SM | Luis Felipe Ochoa Cardona (C.C. 1128435183) |
| Proyecto Integrador | CineMax CESDE — Plataforma de Gestión y Venta de Boletos de Cine |
| Alcance Global | 5 Épicas ¦ 10 Features ¦ 19 Historias de Usuario ¦ 72 Story Points ¦ 4 Sprints |

1. Conexión Estratégica con el Product Vision Board

El Product Backlog de CineMax CESDE traduce de forma operativa la visión del producto definida en la fase de descubrimiento:

•Visión del Producto: Plataforma integral de venta de boletos y gestión de cine que automatiza la adquisición de entradas, elimina cuellos de botella en taquilla física, aplica reglas de negocio estrictas (descuento del 10% y control de edad +18) y opera bajo una arquitectura modular y desacoplada en Java.

•Usuarios Objetivo: Clientes del cine (público general, familias, adultos), Cajeros de taquilla rápida y Administradores de programación cinematográfica.

•Objetivos de Negocio: Aumentar ventas por canal digital, erradicar errores de liquidación contable, asegurar el cumplimiento de la ley de protección a menores (+18) y habilitar trazabilidad en facturación y emisión de boletos.

2. Estructura Jerárquica de Épicas y Features

El sistema se descompone en 5 Épicas estratégicas que cubren el 100% de la funcionalidad del Proyecto Integrador:

ÉPICA 1 (EP-01): Gestión y Exploración de Cartelera Digital

Brinda a los usuarios acceso inmediato y visual a la oferta cinematográfica con información detallada de cartelera.

•Feature 1.1 (FT-01): Catálogo y Ficha Técnica de Películas — Presentación de afiches, sinopsis, género, duración en minutos, precio base y clasificación de edad mínima.

•Feature 1.2 (FT-02): Búsqueda, Filtrado y Programación de Horarios — Filtro por género/clasificación y consulta de horarios y salas asignadas (Tradicional 2D vs VIP).

ÉPICA 2 (EP-02): Gestión de Clientes, Reservas y Validación de Reglas

Gestiona el flujo de captura de usuarios y garantiza la aplicación automática de las restricciones normativas.

•Feature 2.1 (FT-03): Formulario Interactivo y Gestión CRUD de Clientes — Captura de datos del comprador (nombre, correo, edad, teléfono) y administración completa de clientes.

•Feature 2.2 (FT-04): Motor de Validación de Reglas de Negocio — Bloqueo riguroso ante menores de 18 años en funciones +18 y validación de capacidad máxima de sala.

ÉPICA 3 (EP-03): Tarifación, Descuentos y Facturación Oficial

Liquida tarifas con exactitud matemática, aplica promociones automáticas y emite comprobantes oficiales.

•Feature 3.1 (FT-05): Motor de Descuentos Automáticos — Aplicación del 10% de descuento si la orden supera 4 boletos o el cliente es menor de 12 años.

•Feature 3.2 (FT-06): Emisión de Factura Oficial y Soporte de Medios de Pago — Generación de factura con consecutivo, soporte de Efectivo, Tarjeta y Nequi, y consulta de comprobantes.

ÉPICA 4 (EP-04): Emisión y Control de Boletos y Gestión de Salas/Funciones

Controla la expedición de tickets de acceso y la programación de infraestructura del cine.

•Feature 4.1 (FT-07): Generación y Validación de Boletos — Emisión de boletos individuales con código consecutivo, asiento asignado y verificación de estado.

•Feature 4.2 (FT-08): Mantenimiento de Salas y Funciones — Configuración de salas con recargos (2D/VIP) y programación de funciones por fecha y hora.

ÉPICA 5 (EP-05): Arquitectura Hexagonal, Puertos/Adaptadores y Administración

Garantiza la modularidad, mantenibilidad y robustez técnica de la solución orientada a objetos en Java.

•Feature 5.1 (FT-09): Capa de Puertos (Interfaces) y Adaptadores (Repositorios/Servicios) — Desacoplamiento total del modelo de dominio mediante ServiceInterface y RepositoryPort con persistencia en memoria.

•Feature 5.2 (FT-10): Vistas de Consola Interactivas, Validadores y Orquestación — Menús guiados (*View), validación estricta de tipos de datos (FormTypeValidator) y ejecución en CineMaxCesdeApplication.

3. Tabla Maestra del Product Backlog Priorizado (72 Puntos)

A continuación se detalla la totalidad de las 19 Historias de Usuario que integran el proyecto CineMax CESDE, estimadas en la serie de Fibonacci y asignadas a sus correspondientes Sprints:

| ID | Tipo | Descripción de la Historia | Prio. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Historia | US-01: Visualización de Películas en Cartelera | Alta | 3 pts | Sprint 1 | Done (v0.1.0) |
| PB-02 | Historia | US-02: Consulta de Funciones, Horarios y Precios | Alta | 3 pts | Sprint 1 | Done (v0.1.0) |
| PB-03 | Historia | US-03: Captura de Datos de Cliente y Boletos | Alta | 3 pts | Sprint 1 | Done (v0.1.0) |
| PB-04 | Historia | US-04: Control Estricto de Restricción de Edad (+18) | Alta | 4 pts | Sprint 1 | Done (v0.1.0) |
| PB-05 | Historia | US-05: Aplicación Automática de Descuento del 10% | Alta | 5 pts | Sprint 1 | Done (v0.1.0) |
| PB-06 | Historia | US-06: Confirmación de Reserva y Liquidación Total | Alta | 3 pts | Sprint 2 | Done (v0.2.0) |
| PB-07 | Historia | US-07: Emisión de Factura Oficial con Métodos de Pago | Alta | 5 pts | Sprint 2 | Done (v0.2.0) |
| PB-08 | Historia | US-08: Filtrado de Cartelera por Género y Clasificación | Media | 3 pts | Sprint 2 | Done (v0.2.0) |
| PB-09 | Historia | US-09: Mantenimiento y Gestión CRUD de Clientes | Alta | 5 pts | Sprint 2 | Done (v0.2.0) |
| PB-10 | Historia | US-10: Validación de Disponibilidad y Capacidad de Sala | Media | 3 pts | Sprint 2 | Done (v0.2.0) |
| PB-11 | Historia | US-11: Consulta e Impresión de Facturas y Comprobantes | Media | 3 pts | Sprint 3 | Done (v0.3.0) |
| PB-12 | Historia | US-12: Generación de Boletos con Consecutivo y Asiento | Alta | 5 pts | Sprint 3 | Done (v0.3.0) |
| PB-13 | Historia | US-13: Consulta, Listado y Validación de Boletos | Media | 3 pts | Sprint 3 | Done (v0.3.0) |
| PB-14 | Historia | US-14: Programación y Gestión de Salas (2D/VIP) | Media | 3 pts | Sprint 3 | Done (v0.3.0) |
| PB-15 | Historia | US-15: Programación de Funciones con Cálculo de Precio | Alta | 4 pts | Sprint 3 | Done (v0.3.0) |
| PB-16 | Historia | US-16: Puertos de Entrada/Salida (Interfaces Hexagonales) | Alta | 5 pts | Sprint 4 | Done (v1.0.0) |
| PB-17 | Historia | US-17: Repositorios en Memoria y Servicios con DI | Alta | 4 pts | Sprint 4 | Done (v1.0.0) |
| PB-18 | Historia | US-18: Vistas de Consola (*View) y Validadores de Formulario | Alta | 5 pts | Sprint 4 | Done (v1.0.0) |
| PB-19 | Historia | US-19: Integración y Ejecución de CineMaxCesdeApplication | Alta | 3 pts | Sprint 4 | Done (v1.0.0) |

4. Criterios de Calidad: Definition of Ready y Definition of Done

4.1 Definition of Ready (DoR) — Criterio para Iniciar

Un elemento del Product Backlog solo se incluye en un Sprint Planning si cumple con las siguientes condiciones previas:

•Redacción bajo el estándar formal: Como [Rol], Quiero [Acción], Para [Beneficio].

•Criterios de Aceptación (CA) explícitos y testeables en formato Given-When-Then.

•Estimación consensuada en Puntos de Historia (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8).

•Sin dependencias bloqueantes no resueltas en capas de datos o servicios.

•Alineación directa con el objetivo del Sprint y la visión del producto.

4.2 Definition of Done (DoD) — Criterio de Finalización

Una Historia de Usuario se marca oficialmente como terminada ("Done") únicamente cuando:

•El código fuente está implementado siguiendo principios de Clean Code y POO.

•Las reglas de negocio (descuento del 10%, restricción +18, recargos de sala) están 100% verificadas.

•Se ha integrado a la arquitectura hexagonal (puerto de entrada -> servicio -> puerto de salida -> repositorio).

•La interfaz interactiva (web responsive o consola *View) valida datos de entrada sin fallas.

•Se registran commits atómicos y claros bajo el estándar Conventional Commits en la rama main.

•La documentación técnica de Sprint Backlog y Sprint Review ha sido actualizada.

5. Plan de Entregas y Evolución de Releases

| Release | Sprint | Puntos | Enfoque y Entregables del Incremento |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | Sprint 1 | 18 pts | MVP Operativo: Cartelera digital, formulario modal de reserva, bloqueo estricto +18 y liquidación con 10% de descuento. |
| v0.2.0 | Sprint 2 | 19 pts | Confirmación de reservas, emisión de factura oficial con métodos de pago (Efectivo/Tarjeta/Nequi) y CRUD completo de clientes. |
| v0.3.0 | Sprint 3 | 18 pts | Emisión y control de boletos individuales con asignación de asientos, programación de salas (2D/VIP) y funciones. |
| v1.0.0 | Sprint 4 | 17 pts | Release Final Integrador: Arquitectura Hexagonal completa, puertos/adaptadores, validadores robustos y menú interactivo de consola. |