SPRINT 1 BACKLOG & PLAN DE TRABAJO TÉCNICO

Proyecto CineMax CESDE — Incremento v0.1.0 (MVP Operativo)

| Parámetro Scrum | Valor Asignado |
| --- | --- |
| Identificador del Sprint | Sprint 01 — MVP de Cartelera, Reservas y Reglas de Negocio |
| Duración / Timebox | 2 Semanas (10 días laborables) |
| Capacidad Comprometida | 18 Story Points (Fibonacci) ¦ 48 Horas de Desarrollo |
| Versión del Incremento | v0.1.0 |
| Product Owner & Scrum Master | Luis Felipe Ochoa Cardona |
| Development Team | Luis Felipe Ochoa Cardona (Full-Stack) |

1. Objetivo del Sprint 1 (Sprint Goal)

SPRINT GOAL 1: Construir y desplegar el MVP operativo de CineMax CESDE que permita visualizar la cartelera digital de películas, capturar datos de reserva con selector de boletos, validar de forma estricta la restricción legal de edad (+18) en la interfaz y en el motor Java, y liquidar automáticamente el valor de compra aplicando el descuento comercial del 10%.

2. Historias de Usuario Seleccionadas (18 Puntos)

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Visualización de Películas en Cartelera | Alta | 3 pts | Done |
| US-02 | Consulta de Funciones, Horarios y Precios por Sala (2D/VIP) | Alta | 3 pts | Done |
| US-03 | Captura de Datos de Cliente y Boletos | Alta | 3 pts | Done |
| US-04 | Control Estricto de Restricción de Edad (+18) | Alta | 4 pts | Done |
| US-05 | Aplicación Automática de Descuento del 10% | Alta | 5 pts | Done |

3. Desglose de Tareas Técnicas (Horas)

| ID Tarea | Historia | Descripción de la Tarea Técnica | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK-01 | US-01 | Diseñar maquetación responsiva de tarjetas de película en HTML5 y CSS3 (Bootstrap 5) | 4h | Completada |
| TK-02 | US-01 | Integrar afiches de alta resolución, géneros, calificaciones y badges de edad | 3h | Completada |
| TK-03 | US-02 | Estructurar selector dinámico de salas tradicionales 2D y salas VIP | 3h | Completada |
| TK-04 | US-02 | Implementar cálculo de precio base con recargos según sala en Java (Funcion.java y Sala.java) | 4h | Completada |
| TK-05 | US-03 | Construir formulario modal de reserva con validación de campos vacíos en JavaScript | 4h | Completada |
| TK-06 | US-03 | Crear clases de dominio base en Java (Persona.java y Cliente.java) | 4h | Completada |
| TK-07 | US-04 | Diseñar lógica de validación condicional en JS para películas clasificadas +18 | 4h | Completada |
| TK-08 | US-04 | Implementar método esAptaPara() en Pelicula.java y regla esValidaPorEdad() en Reserva.java | 4h | Completada |
| TK-09 | US-04 | Elaborar modal y alertas visuales de rechazo por minoría de edad | 2h | Completada |
| TK-10 | US-05 | Programar motor de liquidación matemática de subtotales y boletos | 3h | Completada |
| TK-11 | US-05 | Implementar regla lógica del 10% (boletos > 4 ¦¦ edad < 12) en JS y Java | 4h | Completada |
| TK-12 | US-05 | Renderizar resumen en vivo de subtotal, descuento y total a pagar | 3h | Completada |
| TK-13 | US-01-05 | Ejecutar pruebas integrales de frontend y simulación en consola en Java | 5h | Completada |
| TK-14 | US-01-05 | Verificar commits convencionales y empaquetar incremento v0.1.0 | 3h | Completada |
| TK-15 | US-01-05 | Redactar documentación técnica de cierre y Sprint Review | 2h | Completada |

4. Matriz de Validación de Reglas de Negocio

Regla 1 — Restricción de Edad (+18): PermitirAcceso = !(Pelicula.edadMinima >= 18 && Cliente.edad < 18). Bloqueo total ante menores.

Regla 2 — Descuento Promocional (10%): AplicaDescuento = (cantidadBoletos > 4) || (cliente.edad < 12). Desglose contable automático.