SPRINT 2 BACKLOG & PLAN DE TRABAJO TÉCNICO

Proyecto CineMax CESDE — Incremento v0.2.0 (Facturación Oficial y Gestión de Clientes)

| Parámetro Scrum | Valor Asignado |
| --- | --- |
| Identificador del Sprint | Sprint 02 — Confirmación de Reservas, Facturación Oficial y CRUD de Clientes |
| Duración / Timebox | 2 Semanas (10 días laborables) |
| Capacidad Comprometida | 19 Story Points (Fibonacci) ¦ 50 Horas de Desarrollo |
| Versión del Incremento | v0.2.0 |
| Product Owner & Scrum Master | Luis Felipe Ochoa Cardona |
| Development Team | Luis Felipe Ochoa Cardona (Full-Stack) |

1. Objetivo del Sprint 2 (Sprint Goal)

SPRINT GOAL 2: Implementar el flujo completo de confirmación de reservas con cambio de estados (Pendiente a Confirmada), la emisión de facturas electrónicas de venta con soporte de medios de pago (Efectivo, Tarjeta, Nequi), el filtrado dinámico de cartelera y el módulo administrativo CRUD para la gestión de clientes en el backend Java.

2. Historias de Usuario Seleccionadas (19 Puntos)

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Confirmación de Reserva y Liquidación Total | Alta | 3 pts | Done |
| US-07 | Emisión de Factura Oficial con Métodos de Pago (Efectivo/Tarjeta/Nequi) | Alta | 5 pts | Done |
| US-08 | Filtrado de Cartelera por Género y Clasificación | Media | 3 pts | Done |
| US-09 | Mantenimiento y Gestión CRUD de Clientes | Alta | 5 pts | Done |
| US-10 | Validación de Disponibilidad y Capacidad de Sala | Media | 3 pts | Done |

3. Desglose de Tareas Técnicas (Horas)

| ID Tarea | Historia | Descripción de la Tarea Técnica | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK-16 | US-06 | Implementar lógica de transición de estados de reserva (Pendiente -> Confirmada) en Reserva.java | 3h | Completada |
| TK-17 | US-06 | Diseñar vista y pantalla modal de confirmación con detalle de liquidación contable | 3h | Completada |
| TK-18 | US-07 | Modelar entidad Factura.java con consecutivo, reserva vinculada y método de pago | 4h | Completada |
| TK-19 | US-07 | Codificar método pagar() con validación estricta de edad y cambio a pagada = true | 4h | Completada |
| TK-20 | US-07 | Implementar método imprimirFactura() con formato fiscal e información del cliente | 3h | Completada |
| TK-21 | US-07 | Crear enum MetodoPago.java (EFECTIVO, TARJETA, NEQUI) | 2h | Completada |
| TK-22 | US-08 | Diseñar selector de filtros interactivos en la cartelera web por género y edad | 3h | Completada |
| TK-23 | US-08 | Programar filtrado reactivo del DOM en JavaScript | 3h | Completada |
| TK-24 | US-09 | Definir interfaz ClienteRepositoryPort y ClienteServiceInterface | 3h | Completada |
| TK-25 | US-09 | Implementar ClienteRepositoryImp en memoria con operaciones CRUD (save, findById, findAll, update, delete) | 5h | Completada |
| TK-26 | US-09 | Implementar ClienteServiceImp con reglas de validación de negocio | 4h | Completada |
| TK-27 | US-09 | Construir ClienteView en consola con switch de opciones y captura guiada | 4h | Completada |
| TK-28 | US-10 | Programar validación de aforo frente a capacidad máxima de sala en Java | 3h | Completada |
| TK-29 | US-06-10 | Ejecutar pruebas integradas de facturación y CRUD de clientes en consola | 4h | Completada |
| TK-30 | US-06-10 | Registrar commits convencionales y empaquetar incremento v0.2.0 | 2h | Completada |

4. Arquitectura de Facturación y Clientes

El Sprint 2 introduce la persistencia en memoria y la emisión de facturas. Cada factura generada se enlaza a una reserva previamente validada, garantizando que ninguna orden no conforme pueda ser facturada.