SPRINT REVIEW & CIERRE DEL SPRINT 2

Proyecto CineMax CESDE — Cierre de Incremento v0.2.0 (Facturación y Clientes)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Ceremonia Scrum | Sprint Review & Retrospectiva — Sprint 02 |
| Versión del Incremento | v0.2.0 (Facturación Electrónica y CRUD Clientes) |
| Cumplimiento de Puntos | 19 / 19 Story Points (100% de Éxito) ¦ 37 Puntos Acumulados |
| Docente / Evaluador | Ing. Jorge Eliécer Hernández S. |
| Estudiante / Responsable | Luis Felipe Ochoa Cardona (C.C. 1128435183) |

1. Demostración del Incremento v0.2.0

Durante la sesión de revisión se demostraron satisfactoriamente:

•Emisión de facturas oficiales con métodos de pago (Efectivo, Tarjeta Débito/Crédito y Nequi).

•Impresión por consola del formato fiscal completo con desglose de subtotal, descuento del 10% y total.

•Módulo de gestión CRUD de Clientes en consola (ClienteView) con inserción, consulta por ID, listado y actualización.

•Filtrado reactivo en la cartelera web por género y categoría familiar.

2. Historias Completadas (Definition of Done al 100%)

•US-06: Confirmación de Reserva y Liquidación Total (3 pts) — Cumplida.

•US-07: Emisión de Factura Oficial con Métodos de Pago (5 pts) — Cumplida.

•US-08: Filtrado de Cartelera por Género y Clasificación (3 pts) — Cumplida.

•US-09: Mantenimiento y Gestión CRUD de Clientes (5 pts) — Cumplida.

•US-10: Validación de Disponibilidad y Capacidad de Sala (3 pts) — Cumplida.

3. Retrospectiva del Sprint 2

•¿Qué funcionó bien? El desacoplamiento entre ClienteRepositoryImp y ClienteServiceImp mediante interfaces, permitiendo un código limpio y comprobable.

•¿Qué podemos mejorar? Extender la emisión de boletos individuales y la parametrización de salas 2D y VIP con funciones programadas.

•Plan para Sprint 3: Desarrollar el Sprint 3 (v0.3.0) para generación y control de boletos individuales, programación de salas y funciones.