SPRINT 3 BACKLOG & PLAN DE TRABAJO TÉCNICO

Proyecto CineMax CESDE — Incremento v0.3.0 (Boletos, Salas y Funciones)

| Parámetro Scrum | Valor Asignado |
| --- | --- |
| Identificador del Sprint | Sprint 03 — Emisión de Boletos, Control de Acceso y Gestión de Salas/Funciones |
| Duración / Timebox | 2 Semanas (10 días laborables) |
| Capacidad Comprometida | 18 Story Points (Fibonacci) ¦ 48 Horas de Desarrollo |
| Versión del Incremento | v0.3.0 |
| Product Owner & Scrum Master | Luis Felipe Ochoa Cardona |
| Development Team | Luis Felipe Ochoa Cardona (Full-Stack) |

1. Objetivo del Sprint 3 (Sprint Goal)

SPRINT GOAL 3: Desarrollar la lógica de emisión, asignación y consulta de boletos individuales por función, la reimpresión y auditoría de facturas fiscales, y la programación dinámica de salas (Tradicional 2D, VIP con recargos) y funciones con cálculo automático de tarifas.

2. Historias de Usuario Seleccionadas (18 Puntos)

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-11 | Consulta e Impresión de Facturas y Comprobantes Fiscales | Media | 3 pts | Done |
| US-12 | Generación de Boletos con Consecutivo y Asiento | Alta | 5 pts | Done |
| US-13 | Consulta, Listado y Validación de Boletos Emitidos | Media | 3 pts | Done |
| US-14 | Programación y Gestión de Salas (2D/VIP) | Media | 3 pts | Done |
| US-15 | Programación de Funciones con Cálculo de Precio | Alta | 4 pts | Done |

3. Desglose de Tareas Técnicas (Horas)

| ID Tarea | Historia | Descripción de la Tarea Técnica | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK-31 | US-11 | Implementar métodos findById() y findAll() en FacturaRepositoryImp y FacturaServiceImp | 3h | Completada |
| TK-32 | US-11 | Diseñar menú interactivo en FacturaView para auditoría y consulta de ventas | 3h | Completada |
| TK-33 | US-12 | Modelar entidad Boleto.java con id, funcion, asiento/código y precio | 3h | Completada |
| TK-34 | US-12 | Definir interfaces BoletoServiceInterface y BoletoRepositoryPort | 3h | Completada |
| TK-35 | US-12 | Implementar BoletoRepositoryImp en memoria y lógica de generación en BoletoServiceImp | 4h | Completada |
| TK-36 | US-13 | Crear vista de consola BoletoView con búsqueda de ticket por ID y listado general | 3h | Completada |
| TK-37 | US-13 | Codificar validación de autenticidad de boleto en puerta de sala | 3h | Completada |
| TK-38 | US-14 | Modelar entidad Sala.java con capacidad, tipo (Tradicional/VIP) y recargo | 3h | Completada |
| TK-39 | US-14 | Implementar SalaRepositoryPort, SalaRepositoryImp y SalaServiceImp | 4h | Completada |
| TK-40 | US-14 | Construir SalaView para mantenimiento y consulta de salas del complejo | 3h | Completada |
| TK-41 | US-15 | Modelar entidad Funcion.java vinculando Pelicula, Sala, fecha y hora | 4h | Completada |
| TK-42 | US-15 | Programar cálculo automático getPrecioBoleto() en Funcion.java | 3h | Completada |
| TK-43 | US-15 | Implementar FuncionServiceImp, FuncionRepositoryImp y FuncionView | 4h | Completada |
| TK-44 | US-11-15 | Realizar pruebas integradas de funciones, salas y boletos en Java | 3h | Completada |
| TK-45 | US-11-15 | Versionar avances en Git con Conventional Commits e incremento v0.3.0 | 2h | Completada |

4. Modelado de Infraestructura y Boletos

Este incremento completa la correspondencia física de la sala: cada función asigna una película a una sala con su respectivo recargo tarifario, y cada boleto emitido representa un ticket único con trazabilidad total.