SPRINT REVIEW & CIERRE DEL SPRINT 3

Proyecto CineMax CESDE — Cierre de Incremento v0.3.0 (Boletos y Salas)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Ceremonia Scrum | Sprint Review & Retrospectiva — Sprint 03 |
| Versión del Incremento | v0.3.0 (Boletos, Salas y Funciones) |
| Cumplimiento de Puntos | 18 / 18 Story Points (100% de Éxito) ¦ 55 Puntos Acumulados |
| Docente / Evaluador | Ing. Jorge Eliécer Hernández S. |
| Estudiante / Responsable | Luis Felipe Ochoa Cardona (C.C. 1128435183) |

1. Demostración del Incremento v0.3.0

Se demostró con total éxito la integración operativa de las capas de infraestructura del cine:

•Creación y listado de Salas Tradicionales 2D y Salas VIP con recargos automáticos.

•Programación de funciones con fecha y hora, sumando dinámicamente el precio base y recargo de sala.

•Generación de boletos individuales con serialización de tickets y consulta en consola.

•Módulo de auditoría y consulta de facturas emitidas por ID y listado general.

2. Historias Completadas (Definition of Done al 100%)

•US-11: Consulta e Impresión de Facturas y Comprobantes Fiscales (3 pts) — Cumplida.

•US-12: Generación de Boletos con Consecutivo y Asiento (5 pts) — Cumplida.

•US-13: Consulta, Listado y Validación de Boletos Emitidos (3 pts) — Cumplida.

•US-14: Programación y Gestión de Salas (2D/VIP) (3 pts) — Cumplida.

•US-15: Programación de Funciones con Cálculo de Precio (4 pts) — Cumplida.

3. Retrospectiva del Sprint 3

•¿Qué funcionó bien? El cálculo automático de precioBoleto en Funcion.java sumando pelicula.precioBase y sala.recargo sin inconsistencias.

•¿Qué podemos mejorar? Estandarizar toda la arquitectura hexagonal con inyección de dependencias transversal y validador de entradas para robustecer la aplicación.

•Plan para Sprint 4: Desarrollar el Sprint 4 (v1.0.0 Release Final) con la arquitectura hexagonal completa, puertos, validadores y menú orquestador en CineMaxCesdeApplication.