SPRINT 4 BACKLOG & PLAN DE TRABAJO TÉCNICO

Proyecto CineMax CESDE — Incremento v1.0.0 (Arquitectura Hexagonal y Release Final)

| Parámetro Scrum | Valor Asignado |
| --- | --- |
| Identificador del Sprint | Sprint 04 — Arquitectura Hexagonal, Puertos/Adaptadores y Release Final v1.0.0 |
| Duración / Timebox | 2 Semanas (10 días laborables) |
| Capacidad Comprometida | 17 Story Points (Fibonacci) ¦ 46 Horas de Desarrollo |
| Versión del Incremento | v1.0.0 (Release Final Completo) |
| Product Owner & Scrum Master | Luis Felipe Ochoa Cardona |
| Development Team | Luis Felipe Ochoa Cardona (Full-Stack) |

1. Objetivo del Sprint 4 (Sprint Goal)

SPRINT GOAL 4: Consolidar la arquitectura hexagonal limpia del sistema mediante la implementación rigurosa de puertos de entrada (*ServiceInterface), puertos de salida (*RepositoryPort), adaptadores de repositorio en memoria (*RepositoryImp), servicios de dominio (*ServiceImp), validadores robustos (FormTypeValidator), vistas interactivas (*View) y el orquestador principal CineMaxCesdeApplication.java para la entrega final v1.0.0.

2. Historias de Usuario Seleccionadas (17 Puntos)

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-16 | Puertos de Entrada/Salida (Interfaces Hexagonales) | Alta | 5 pts | Done |
| US-17 | Repositorios en Memoria y Servicios con Inyección de Dependencias | Alta | 4 pts | Done |
| US-18 | Vistas de Consola (*View) y Validadores de Formulario (FormTypeValidator) | Alta | 5 pts | Done |
| US-19 | Integración y Ejecución de CineMaxCesdeApplication | Alta | 3 pts | Done |

3. Desglose de Tareas Técnicas (Horas)

| ID Tarea | Historia | Descripción de la Tarea Técnica | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK-46 | US-16 | Estructurar paquetes app.service.inputports y app.service.ouputports | 3h | Completada |
| TK-47 | US-16 | Definir interfaces de entrada para todas las entidades (Cliente, Pelicula, Sala, Funcion, Boleto, Reserva, Factura, Persona) | 4h | Completada |
| TK-48 | US-16 | Definir interfaces de salida para persistencia en repositorios | 4h | Completada |
| TK-49 | US-17 | Implementar repositorios en memoria (*RepositoryImp) garantizando operaciones CRUD seguras | 5h | Completada |
| TK-50 | US-17 | Implementar servicios (*ServiceImp) con inyección de dependencias por constructor | 4h | Completada |
| TK-51 | US-18 | Crear clase FormTypeValidator con validación de enteros, decimales, textos no vacíos y emails | 4h | Completada |
| TK-52 | US-18 | Crear clase SetPropertyHelper para captura guiada de opciones con Enums | 3h | Completada |
| TK-53 | US-18 | Construir vistas interactivas completas: ClienteView, PeliculaView, SalaView, FuncionView, BoletoView, ReservaView, FacturaView | 6h | Completada |
| TK-54 | US-19 | Desarrollar punto de entrada CineMaxCesdeApplication.java con bucle de menú y switch-case | 4h | Completada |
| TK-55 | US-19 | Conectar la cadena Repositorio -> Servicio -> Vista en la inicialización | 3h | Completada |
| TK-56 | US-16-19 | Ejecutar pruebas end-to-end de compilación y ejecución de la aplicación completa | 3h | Completada |
| TK-57 | US-16-19 | Consolidar documentación ágil final, métricas de velocidad y Release v1.0.0 | 3h | Completada |

4. Patrón de Arquitectura Limpia Hexagonal

CineMax CESDE aplica el patrón de Puertos y Adaptadores (Arquitectura Hexagonal). El núcleo del dominio (Persona, Cliente, Pelicula, Sala, Funcion, Boleto, Reserva, Factura) permanece totalmente desacoplado de la tecnología de persistencia e interfaz de usuario.