SPRINT REVIEW & CIERRE FINAL DEL PROYECTO (RELEASE v1.0.0)

Proyecto CineMax CESDE — Cierre de Sprint 4 e Informe Integrador Consolidado

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Ceremonia Scrum | Sprint Review, Retrospectiva Final & Release v1.0.0 |
| Versión Liberada | v1.0.0 — Release Oficial Final del Proyecto Integrador |
| Puntos del Sprint 4 | 17 / 17 Story Points (100% de Éxito) |
| Puntos Totales Acumulados | 72 / 72 Story Points (100% del Product Backlog Culminado) |
| Docente / Evaluador | Ing. Jorge Eliécer Hernández S. |
| Estudiante / Responsable | Luis Felipe Ochoa Cardona (C.C. 1128435183) |

1. Balance General de Sprints y Velocidad Acumulada

| Sprint | Versión | Historias de Usuario | Puntos Planeados | Puntos Completados | % Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | v0.1.0 | US-01 a US-05 | 18 pts | 18 pts | 100 % |
| Sprint 2 | v0.2.0 | US-06 a US-10 | 19 pts | 19 pts | 100 % |
| Sprint 3 | v0.3.0 | US-11 a US-15 | 18 pts | 18 pts | 100 % |
| Sprint 4 | v1.0.0 | US-16 a US-19 | 17 pts | 17 pts | 100 % |
| TOTALES | v1.0.0 Final | 19 Historias (US-01 a US-19) | 72 pts | 72 pts | 100 % |

2. Demostración Técnica Integral (Sistema Completo v1.0.0)

Se llevó a cabo la demostración completa del software en vivo ante los criterios del DoD:

•Frontend Web: Cartelera dinámica con Bootstrap 5, filtrado reactivo, modales de reserva, liquidación en vivo del 10% de descuento y bloqueo legal para películas +18.

•Backend Java (Hexagonal): 8 entidades de dominio, puertos de entrada y salida, repositorios en memoria, servicios de lógica de negocio y vistas de consola (*View).

•Robustez de Entrada: Validador FormTypeValidator y SetPropertyHelper para navegación por menús sin interrupciones por excepciones.

•Flujo de Transacción Completo: Registro de Cliente -> Elección de Función (Sala 2D/VIP) -> Emisión de Reserva -> Validación +18 -> Descuento 10% -> Pago (Efectivo/Tarjeta/Nequi) -> Emisión de Factura Fiscal -> Generación de Boletos Individuales.

3. Retrospectiva Final del Proyecto Integrador

•Logros Principales: Entrega del 100% del alcance planificado (72 puntos de historia), cumplimiento estricto de los principios ágiles de Scrum, trazabilidad completa con Conventional Commits y arquitectura de software escalable y modular.

•Lecciones Metodológicas: El refinamiento continuo del Product Backlog y la descomposición en tareas técnicas de máximo 6 horas reducen drásticamente la incertidumbre y garantizan entregables estables en cada Sprint.

•Impacto de la IA (Nivel II): El uso de IA como copiloto de estructuración, complementado con el criterio humano para descartar componentes innecesarios, aceleró la productividad sin comprometer el rigor arquitectónico.