PRODUCT BACKLOG — CINEMAX CESDE

Plataforma Web de Venta de Boletos y Gestión Integral de Cine

Documentación Oficial de Metodologías Ágiles (Segundo Momento)

| Institución / Escuela | CESDE — Escuela de Nuevas Tecnologías y Administración |
| --- | --- |
| Submódulo y Grupo | Metodologías Ágiles (Jueves PM) — Grupo GSN 4041 |
| Docente / Mentor | Ing. Jorge Eliécer Hernández S. |
| Estudiante / Responsable | Luis Felipe Ochoa Cardona (C.C. 1128435183) |
| Roles Scrum / Versión | Product Owner / Scrum Master / Dev Team — v0.1.0 |

1. Definición y Propósito del Product Backlog

El Product Backlog es el artefacto vivo, único y permanentemente actualizado que contiene el listado ordenado y priorizado de todos los requisitos, funcionalidades, mejoras y correcciones técnicas que necesita el sistema CineMax CESDE. Conforme a las directrices de la guía institucional Scrum y la Semana 8 de Épicas, este documento es propiedad exclusiva del Product Owner, quien vela por maximizar el valor comercial del producto.

A diferencia de un plan de requisitos estático tradicional, el Product Backlog evoluciona a lo largo del tiempo según el feedback de los usuarios, las lecciones aprendidas al cierre de cada Sprint y las necesidades operativas de la taquilla de cine.

2. Descomposición Jerárquica Ágil

Siguiendo el estándar enseñado en clase, la estructuración del Backlog responde al modelo jerárquico de refinamiento progresivo:

• ÉPICA (Epic): Macro-funcionalidad de gran tamaño que no cabe en un solo Sprint y representa un objetivo estratégico del negocio de exhibición cinematográfica.

• FEATURE (Característica): Funcionalidad concreta y delimitada dentro de la épica que aporta valor específico a los usuarios o a la administración.

• HISTORIA DE USUARIO (User Story): Unidad mínima de valor de negocio escrita desde la perspectiva del usuario final, dimensionada bajo los criterios INVEST para ser completada dentro de una iteración.

3. Épicas y Features del Proyecto CineMax CESDE

ÉPICA 1 (EP-01): Gestión y Exploración de Cartelera Digital

Permite al espectador consultar de forma visual, amigable e inmediata la cartelera de películas en exhibición, resolviendo la desinformación inicial y la necesidad de desplazarse físicamente a la taquilla.

• Feature 1.1 (FT-01): Catálogo y Ficha Técnica de Películas — Muestra póster oficial, sinopsis, género, duración en minutos, precio base y clasificación de edad.

• Feature 1.2 (FT-02): Programación de Funciones y Horarios — Permite consultar la parrilla de horarios disponibles, salas asignadas y tipo de proyección (2D, VIP).

ÉPICA 2 (EP-02): Proceso de Reserva y Validación de Reglas de Negocio

Digitaliza el flujo de toma de pedidos y salvaguarda las políticas legales y de cupo del complejo mediante validaciones automáticas.

• Feature 2.1 (FT-03): Formulario Interactivo de Reserva — Captura los datos del comprador (nombre, correo, edad) y la cantidad de boletos solicitada de forma ágil y validada.

• Feature 2.2 (FT-04): Motor de Reglas de Negocio (Restricción +18 y Aforos) — Bloquea de forma automática compras de películas con clasificación para adultos si el usuario es menor de edad, e impide órdenes con cantidades nulas o negativas.

ÉPICA 3 (EP-03): Tarifación, Promociones y Liquidación de Pagos

Garantiza la exactitud en el cobro de entradas, elimina discrepancias manuales y fideliza al cliente mediante la aplicación transparente de promociones comerciales.

• Feature 3.1 (FT-05): Motor de Descuentos Automáticos — Aplica automáticamente un 10% de descuento sobre el total cuando la orden supera 4 boletos o el cliente es menor de 12 años.

• Feature 3.2 (FT-06): Emisión de Factura y Liquidación Oficial — Calcula el subtotal, descuentos, recargos por tipo de sala (2D vs VIP) y genera el recibo con soporte para múltiples métodos de pago.

ÉPICA 4 (EP-04): Experiencia Interactiva y Confitería (Fase Futura)

Optimiza la experiencia del cliente dentro del complejo mediante visualización de infraestructura física y compras cruzadas.

• Feature 4.1 (FT-07): Mapa Gráfico de Asientos — Selección de butacas numeradas en tiempo real para control de ocupación visual.

• Feature 4.2 (FT-08): Módulo de Confitería Digital — Venta anticipada de combos de crispetas, bebidas y golosinas.

ÉPICA 5 (EP-05): Administración Operativa y Reportes de Taquilla

Proporciona a la gerencia del cine herramientas para monitorear el desempeño comercial y configurar la oferta.

• Feature 5.1 (FT-09): Panel Administrativo CRUD — Mantenimiento de cartelera, salas, tarifas y programación horaria.

• Feature 5.2 (FT-10): Reportes y Métricas — Consulta de ocupación de salas, recaudo diario y volumen de boletos emitidos.

4. Tabla Maestra del Product Backlog Priorizado

La siguiente tabla consolida el Product Backlog del proyecto CineMax CESDE siguiendo el formato institucional (Semana 8, Diapositiva 06), priorizado con criterio de negocio y estimado mediante la serie de Fibonacci:

| ID | Tipo | Descripción del Requisito | Prioridad | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Épica | EP-01: Gestión y Exploración de Cartelera Digital | Alta | 6 | Done |
| PB-02 | Feature | FT-01: Catálogo y Ficha Técnica de Películas | Alta | 3 | Done |
| PB-03 | Historia | US-01: Visualización de Películas en Cartelera | Alta | 3 | Done |
| PB-04 | Feature | FT-02: Programación de Funciones y Horarios | Alta | 3 | Done |
| PB-05 | Historia | US-02: Consulta de Funciones, Horarios y Precios | Alta | 3 | Done |
| PB-06 | Épica | EP-02: Proceso de Reserva y Validación de Reglas | Alta | 7 | Done |
| PB-07 | Feature | FT-03: Formulario Interactivo de Reserva | Alta | 3 | Done |
| PB-08 | Historia | US-03: Captura de Datos de Cliente y Boletos | Alta | 3 | Done |
| PB-09 | Feature | FT-04: Motor de Validación (+18 y Reglas) | Alta | 4 | Done |
| PB-10 | Historia | US-04: Control Estricto de Restricción de Edad (+18) | Alta | 4 | Done |
| PB-11 | Épica | EP-03: Tarifación, Promociones y Facturación | Alta | 10 | En progreso |
| PB-12 | Feature | FT-05: Motor de Descuentos Automáticos (10%) | Alta | 5 | Done |
| PB-13 | Historia | US-05: Aplicación de Regla de Descuento 10% | Alta | 5 | Done |
| PB-14 | Feature | FT-06: Emisión de Factura y Liquidación Oficial | Alta | 5 | To Do (Sprint 2) |
| PB-15 | Historia | US-06: Confirmación de Reserva y Liquidación Total | Alta | 3 | To Do (Sprint 2) |
| PB-16 | Historia | US-07: Emisión de Factura con Métodos de Pago | Media | 5 | To Do (Sprint 2) |
| PB-17 | Épica | EP-04: Selección de Asientos y Confitería | Media | 16 | To Do (Sprint 3) |
| PB-18 | Feature | FT-07: Mapa Visual Interactivo de Asientos | Media | 8 | To Do (Sprint 3) |
| PB-19 | Historia | US-08: Selección Gráfica de Butacas en Sala | Media | 8 | To Do (Sprint 3) |
| PB-20 | Feature | FT-08: Módulo de Confitería Digital | Baja | 8 | To Do (Sprint 3) |
| PB-21 | Historia | US-09: Compra de Combos de Confitería | Baja | 8 | To Do (Sprint 3) |
| PB-22 | Épica | EP-05: Administración Operativa y Reportes | Baja | 13 | To Do (Sprint 4) |
| PB-23 | Feature | FT-09: Panel CRUD de Películas y Salas | Baja | 8 | To Do (Sprint 4) |
| PB-24 | Historia | US-10: Mantenimiento Administrativo de Cartelera | Baja | 8 | To Do (Sprint 4) |
| PB-25 | Feature | FT-10: Reportes y Métricas de Recaudo | Baja | 5 | To Do (Sprint 4) |

5. Criterios de Calidad y Definiciones Ágiles

Definición de Preparado (Definition of Ready - DoR)

Para que un elemento del Backlog pase a ser planificado en un Sprint, debe cumplir obligatoriamente:

• Estar redactado en formato de Historia de Usuario estándar (Como... Quiero... Para...).

• Contar con criterios de aceptación claros y verificables (formato Given-When-Then o checklist).

• Haber sido estimado por el equipo en puntos de historia (Fibonacci).

• No poseer bloqueos técnicos ni dependencias no resueltas.

• Estar alineado con los objetivos del incremento del producto.

Definición de Terminado (Definition of Done - DoD)

Una historia de usuario se considera 100% terminada ('Done') únicamente cuando:

• El código fuente ha sido implementado y sigue las buenas prácticas de clean code.

• Las reglas de negocio (restricciones de edad, cálculo de descuentos) han sido verificadas funcionalmente.

• La interfaz web es responsiva y no presenta desbordamientos en navegadores modernos.

• Los cambios cuentan con commits atómicos y claros según la convención Conventional Commits.

• La documentación del Sprint Backlog y el Sprint Review ha sido actualizada.