SPRINT BACKLOG — SPRINT 1

Proyecto CineMax CESDE | Submódulo: Metodologías Ágiles | Grupo GSN 4041

| Sprint # | Sprint 01 — MVP de Taquilla y Reglas de Negocio |
| --- | --- |
| Duración y Fechas | 2 Semanas (10 días laborables) ¦ Septiembre 2026 |
| Puntos Comprometidos | 18 Story Points (Fibonacci) |
| Historias Seleccionadas | 5 Historias de Usuario (US-01 a US-05) |
| Product Owner / Scrum Master | Luis Felipe Ochoa Cardona (C.C. 1128435183) |
| Docente / Mentor | Ing. Jorge Eliécer Hernández S. |

1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Construir y desplegar el MVP operativo de CineMax CESDE que permita a los clientes consultar la cartelera de películas con sus horarios y tarifas, registrar reservas mediante formularios interactivos con validación estricta de edad (+18) y calcular automáticamente el total de la compra liquidando la regla de descuento del 10%.

2. Historias de Usuario Seleccionadas (Alcance del Sprint)

El Sprint Backlog contiene únicamente el conjunto de trabajo extraído del Product Backlog prioritario para lograr la meta del incremento:

• US-01: Visualización de Películas en Cartelera (3 Pts - Alta)

• US-02: Consulta de Funciones, Horarios y Salas (3 Pts - Alta)

• US-03: Captura de Datos de Cliente y Boletos (3 Pts - Alta)

• US-04: Control Estricto de Restricción de Edad +18 (4 Pts - Alta)

• US-05: Aplicación Automática de Descuento del 10% (5 Pts - Alta)

3. Desglose Técnico de Tareas (Task Breakdown)

A continuación se presentan las tareas de ingeniería necesarias para completar cada historia de usuario, estimadas en horas de dedicación:

| ID Tarea | Historia Asociada | Descripción de la Tarea Técnica | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK-01 | US-01 | Diseñar maquetación responsiva de tarjetas de película en HTML5 y CSS3 | 4h | Completada |
| TK-02 | US-01 | Integrar afiches de alta resolución, géneros, calificaciones y badges de edad | 3h | Completada |
| TK-03 | US-02 | Estructurar selector dinámico de salas tradicionales 2D y salas VIP | 3h | Completada |
| TK-04 | US-02 | Implementar cálculo de precio base con recargos según sala en Java (Funcion.java) | 4h | Completada |
| TK-05 | US-03 | Construir formulario modal de reserva con validación de campos vacíos | 4h | Completada |
| TK-06 | US-03 | Crear clases de dominio base en Java (Persona.java y Cliente.java) | 4h | Completada |
| TK-07 | US-04 | Diseñar lógica de validación condicional en JS para películas clasificadas +18 | 4h | Completada |
| TK-08 | US-04 | Implementar método esMayorEdad() y regla en Reserva.java en BackEnd | 4h | Completada |
| TK-09 | US-04 | Elaborar modal y alertas visuales de rechazo por minoría de edad | 2h | Completada |
| TK-10 | US-05 | Programar motor de liquidación matemática de subtotales y boletos | 3h | Completada |
| TK-11 | US-05 | Implementar regla lógica del 10% (boletos > 4 ¦¦ edad < 12) en JS y Java | 4h | Completada |
| TK-12 | US-05 | Renderizar resumen en vivo de subtotal, descuento y total a pagar | 3h | Completada |
| TK-13 | US-01-05 | Ejecutar pruebas integrales de frontend y simulación en App.java | 5h | Completada |
| TK-14 | US-01-05 | Verificar commits convencionales y empaquetar incremento v0.1.0 | 3h | Completada |
| TK-15 | US-01-05 | Redactar documentación técnica de cierre y Sprint Review | 2h | Completada |

4. Matriz de Validación y Lógica de Negocio

El Sprint 1 implementa las dos reglas centrales del sistema CineMax CESDE mediante expresiones booleanas estrictas:

Regla 1: Restricción de Edad (+18)

Fórmula booleana: PermitirAcceso = !(Pelicula.esClasificada18 && Cliente.edad < 18)

• Si la película exige 18 años y el cliente ingresa 17 años o menos -> Transacción BLOQUEADA.

• Si la película exige 18 años y el cliente ingresa 18 años o más -> Transacción PERMITIDA.

• Si la película es familiar (PG / Todo público) -> Transacción PERMITIDA para cualquier edad.

Regla 2: Descuento Comercial del 10%

Fórmula booleana: AplicaDescuento = (CantidadBoletos > 4) || (Cliente.edad < 12)

• Si compra 5 entradas o más -> Aplica 10% de descuento.

• Si el cliente tiene menos de 12 años -> Aplica 10% de descuento.

• Si compra 4 entradas o menos y tiene 12 años o más -> NO aplica descuento (0%).