SPRINT REVIEW & CIERRE DEL SPRINT 1

Proyecto CineMax CESDE — Cierre de Incremento v0.1.0 (MVP Operativo)

Submódulo: Metodologías Ágiles | Grupo GSN 4041

| Ceremonia Scrum | Sprint Review & Retrospectiva — Sprint 01 |
| --- | --- |
| Versión del Incremento | v0.1.0 (MVP de Cartelera, Reservas y Liquidación) |
| Cumplimiento de Puntos | 18 / 18 Story Points (100% de Éxito) |
| Docente / Evaluador | Ing. Jorge Eliécer Hernández S. |
| Estudiante / Responsable | Luis Felipe Ochoa Cardona (C.C. 1128435183) |
| Fecha de Cierre | Septiembre 2026 |

1. Objetivo del Sprint 1 y Evaluación de Logro

El objetivo acordado en la sesión de Sprint Planning consistió en desarrollar y poner a disposición del público el MVP inicial de CineMax CESDE. Dicho MVP debía cubrir la consulta digital de películas en cartelera con sus funciones, el registro guiado de reservas, el bloqueo riguroso ante intentos de compra por menores en funciones +18, y la liquidación automática de tarifas con descuento comercial del 10%.

Resultado de Evaluación: El objetivo se cumplió satisfactoriamente en su totalidad, permitiendo demostrar en vivo tanto la interfaz web responsiva como las clases de negocio en el backend de Java.

2. Historias de Usuario Completadas (Done)

Todas las historias comprometidas satisfacen plenamente la Definition of Done (DoD) y los Criterios de Aceptación (C.A.):

• US-01: Visualización de Películas en Cartelera (3 pts) — Cumplida al 100%. Tarjetas responsivas, pósters, sinopsis y clasificación exhibidos.

• US-02: Consulta de Funciones, Horarios y Precios (3 pts) — Cumplida al 100%. Funciones parametrizadas con selección de Sala 2D o VIP.

• US-03: Captura de Datos de Cliente y Boletos (3 pts) — Cumplida al 100%. Validación de campos obligatorios, edad y cantidades mayores a 0.

• US-04: Control Estricto de Restricción de Edad (+18) (4 pts) — Cumplida al 100%. Regla booleana operativa en JS y Java, con alertas modales de bloqueo.

• US-05: Aplicación Automática de Descuento del 10% (5 pts) — Cumplida al 100%. Desglose contable en pantalla (Subtotal, Descuento y Total) verificado.

3. Historias No Completadas

Ninguna historia quedó pendiente (0 puntos pendientes). Todo el trabajo planificado en el Sprint Backlog fue culminado dentro del timebox de 2 semanas.

4. Demostración del Incremento (Demo Técnica)

A. Interfaz Web (FrontEnd)

Se demostró la navegación fluida sobre la página web responsive: el usuario visualiza los títulos 'Deadpool & Wolverine', 'Inside Out 2', 'Interstellar' y 'Lord of the Rings'. Al intentar seleccionar 'Deadpool & Wolverine' e ingresar una edad de 16 años, el sistema lanza la alerta modal bloqueando el botón de reserva. Al seleccionar 'Inside Out 2' con 5 entradas, el sistema calcula el 10% de descuento inmediatamente.

B. Modelo de Dominio (BackEnd Java)

Se demostró la compilación y ejecución de la aplicación en consola mediante 'App.java'. Se instanciaron los objetos 'Pelicula', 'Sala' (Tradicional y VIP), 'Funcion', 'Cliente', 'Boleto' y 'Reserva'. La lógica orientada a objetos valida las mismas restricciones y emite la factura de prueba con el desglose exacto.

5. Retrospectiva del Sprint (Lecciones Aprendidas)

¿Qué funcionó bien?

• La separación clara de responsabilidades entre el modelo de datos de Java y la interfaz interactiva web.

• El uso de la convención Conventional Commits para registrar cambios atómicos y trazables en el repositorio.

• La definición temprana de la matriz de operadores lógicos para las reglas de edad y descuento.

¿Qué podemos mejorar?

• Incorporar pruebas unitarias automatizadas con JUnit para verificar las tarifas ante cambios en los recargos de salas.

• Conectar la capa web con el backend mediante servicios REST para no depender de almacenamiento en memoria.

6. Plan de Continuidad y Próximo Sprint (Sprint 2)

Conforme a la regla metodológica de que el repositorio continúa y el Product Backlog evoluciona, para el Sprint 2 se planificará la versión v0.2.0 enfocada en:

• US-06: Confirmación de reserva y generación de ticket digital con código QR / consecutivo.

• US-07: Emisión de factura oficial con soporte de medios de pago (Efectivo, Tarjeta y transferencia Nequi).

• Migración de artefactos hacia Jira Software para gestión avanzada de tableros Scrum.